Общество с ограниченной ответственностью

«Челябинский тракторный завод - УРАЛТРАК»

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый конкурс № 149/ОК

Челябинск

2013 г.

- Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК»  (далее – Заказчик) проводит открытый конкурс    № 149/ОК (далее – Открытый конкурс) на право заключения договора на выполнение комплекса работ объекту: аммиачная рампа для цеха Т-8 моторного завода для нужд  ООО «Челябинский тракторный завод -УРАЛТРАК».

- Вскрытие конвертов с конкурсными заявками претендентов состоится «24» июня 2013 г. в 14:00 часов местного времени по адресу: г. Челябинск, проспект Ленина, д. 3 каб. 205. Подробную информацию о проведении открытого конкурса, порядке оформления и подачи конкурсных заявок можно получить по тел. (351) 778-40-11

- Для прохода в здание необходимо направить заявку (с указанием ФИО, паспортных данных, контактного телефона, номера процедуры размещения заказа и цели посещения)  на электронный адрес: burjakova_m@chtz.ru,  не позднее, чем за один рабочий день (до 15:00 местного времени), предшествующий дню посещения. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

- Требования к работам приведены в техническом задании.

- Участниками настоящего Открытого конкурса признаются претенденты, соответствующие предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям, конкурсные заявки которых соответствуют требованиям технического задания, а также представившие документы, предусмотренные пунктами 29,30 настоящей конкурсной документации, техническим заданием.

- Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки. Заказчик и Организатор не несут никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их участием в настоящем Открытом конкурсе.

- Документы, представленные претендентами в составе конкурсных заявок, возврату не подлежат.

- Конкурсные заявки рассматриваются как обязательства претендентов. Заказчик вправе требовать от победителя настоящего Открытого конкурса заключения договора на условиях, предложенных в его конкурсной заявке.

- Открытый конкурс может быть прекращен в любой момент до подведения итогов без объяснения причин.

- Претендент на участие в настоящем открытом конкурсе может направить запрос на предоставление разъяснений конкурсной документации. Запрос направляется в письменной форме по факсу (351) 778-40-11.

- В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса ответ на запрос размещается на сайте www.chtz-uraltrac.ru в объявлении о проведении настоящего Открытого конкурса, если он получен не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до дня окончания подачи конкурсных заявок. Разъяснения размещаются без указания информации о лице, от которого поступил запрос.

- В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня окончания срока подачи конкурсных заявок, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении Открытого конкурса и в настоящую конкурсную документацию.

- Конкурсная заявка должна состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей конкурсной документации.

- Каждый претендент может подать только одну конкурсную заявку к настоящей конкурсной документации. В случае если претендент подает более одной конкурсной заявки, а ранее поданные им конкурсные заявки не отозваны, все конкурсные заявки, предоставленные претендентом, отклоняются. Конкурсная заявка должна быть оформлена на русском языке.

- Вся переписка, связанная с проведением настоящего Открытого конкурса, ведется на русском языке.

- Конкурсная заявка должна действовать не менее 90 (девяносто) календарных дней с даты, установленной как день проведения Открытого конкурса.

- Конкурсная заявка оформляется в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации. Конкурсная заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей конкурсной документации, отклоняется.

- Конкурсные заявки претендентов должны быть представлены по адресу: г. Челябинск, проспект Ленина,3 каб. 207, не позднее  17.00 часов местного времени «21» июня 2013 г. Для прохода в здание необходимо направить заявку (с указанием ФИО, паспортных данных, контактного телефона, номера процедуры размещения заказа и цели посещения)  на электронный адрес: burjakova_m@chtz.ru,  не позднее, чем за один рабочий день (до 15:00 местного времени), предшествующий дню посещения. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

- Конкурсная заявка претендента должна быть подписана уполномоченным представителем претендента.

- При предоставлении конкурсной заявки представитель претендента должен иметь паспорт, а также доверенность на право подачи конкурсной заявки, подписанную уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность) либо копию протокола/решения о назначении на должность (в случае если документы предоставляет генеральный директор/директор/руководитель).

- Конкурсные заявки, по истечении срока, указанного в п 17. настоящей конкурсной документации, не принимаются.

- Претендент самостоятельно определяет способ доставки конкурсных заявок, несет все риски несоблюдения сроков предоставления конкурсных заявок и нарушения целостности конвертов, связанные с выбором способа доставки.

- Окончательная дата подачи конкурсных заявок и, соответственно, дата вскрытия конкурсных заявок может быть перенесена на более поздний срок. Соответствующие изменения размещаются на сайте www.chtz-uraltrac.ru.

- Представители претендентов, желающие присутствовать при процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны иметь при себе паспорт, а также доверенность на право присутствия при вскрытии конвертов, подписанную уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность) либо копию протокола/решения о назначении на должность (в случае если участие принимает генеральный директор/директор/руководитель).

- Претендент на участие в Открытом конкурсе вправе изменить или отозвать поданную конкурсную заявку (в виде письменного извещения об отзыве конкурсной заявки) в любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок.

- В случае изменения конкурсной заявки претендент на участие в Открытом конкурсе должен оформить новую заявку взамен представленной ранее в соответствии с требованиями настоящей Конкурсной документации.

- Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсную заявку после окончания срока подачи конкурсных заявок.

- Обязательные требования:

а) претендент должен являться юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным на территории Российской Федерации;

б) претендент не должен иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;

в) претендент не должен находиться в процессе ликвидации;

г) претендент не должен быть признан несостоятельным (банкротом);

д) на имущество претендента не должен быть наложен арест, экономическая деятельность претендента не должна быть приостановлена.

- Квалификационные требования:

  - претендент должен иметь опыт оказания услуг, аналогичных предмету не 20% от предельной стоимости работ.

  - претендент должен иметь свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- 33.6 Объекты газоснабжения.

- В подтверждение соответствия обязательным требованиям претендент представляет следующие документы:

- опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;

- надлежащим образом оформленные конкурсная заявка (по форме приложения № 1 к настоящей документации), общие сведения о претенденте (по форме приложения № 2 к настоящей документации);

- учредительные документы в последней редакции с учетом всех изменений и дополнений (нотариально заверенные копии), либо копии документов, удостоверяющих личность (для претендентов – индивидуальных предпринимателей и физических лиц);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную не ранее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до опубликования извещения о проведении Открытого конкурса (оригинал или нотариально заверенная копия);

- протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная претендентом) либо доверенность на сотрудника, подписавшего конкурсную заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал, либо нотариально заверенная копия);

- бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2012,  либо налоговые декларации (в случае применения упрощенной системы налогообложения) (копии, заверенные претендентом, с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы, либо с приложением копии протокола входного контроля);

31.В подтверждение соответствия квалификационным требованиям претендент представляет следующие документы:

- сведения об имеющемся опыте оказания услуг, аналогичных предмету Открытого конкурса в 2012 гг. в (по форме приложения №5) с обязательным указание даты и номера заключенной договора, контрагента по договору (реквизиты, наименование, контактные телефоны), предмета заключенного договора, сумма по договору, процент исполнения договора;

- копию свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 33.6, заверенную подписью и печатью претендента.

32. Документы, подлежащие нотариальному заверению, должны быть заверены не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня опубликования извещения о проведении Открытого конкурса на сайте.

32. Конкурсная заявка претендента может быть отклонена в случае ненадлежащего выполнении обязательств по договорам, заключенным с Заказчиком, наличия негативного опыта работы Заказчика с Претендентом на участие в открытом конкурсе, в случае наличия факта аффилированности в отношении сотрудников Заказчика, имеющих отношение к проводимому открытому конкурсу (заинтересованных в его результатах, всходящих в состав конкурсной комиссии).

33. Претенденту может быть направлен запрос о разъяснении положений конкурсной заявки, предоставлении информации в письменном виде. Претендент обязан представить ответ на такой запрос в письменном виде в срок, указанный в запросе. Отсутствие разъяснений или непредставление информации в указанный в запросе срок может являться причиной отклонения конкурсной заявки соответствующего претендента.  Изменение содержания конкурсной заявки не допускается.

34. Победителем Открытого конкурса может быть признан участник, чья конкурсная заявка соответствует обязательным и квалификационным требованиям, требованиям технического задания, изложенным в настоящей конкурсной документации, но имеет не минимальную цену.

35. Конкурсные заявки участников со стоимостью коммерческого предложения, превышающего предельную (максимальную) стоимость, установленную настоящей конкурсной документацией, отклоняются.

36. Организатор и Заказчик имеют право осуществлять проверку достоверности данных, представленных претендентом в составе конкурсной заявки, путем направления запросов в соответствующие органы государственной власти, а также юридическим и физическим лицам, указанным в конкурсной заявке претендента.

37. Указание претендентом недостоверных сведений в конкурсной заявке является  основанием для отклонения такой конкурсной заявки.

38. В случае, если претендент не соответствует обязательным и квалификационным требованиям, содержащимся в конкурсной документации, его конкурсная заявка отклоняется.

39. Конкурсная комиссия Заказчика рассматривает конкурсные заявки участников.

40. Оценка конкурсных заявок осуществляется на основании коммерческого предложения, документов, представленных в подтверждение соответствия квалификационным требованиям.

41. В дополнение к конкурсной заявке претендентом могут быть представлены положительные отзывы, рекомендации, благодарности контрагентов, с которыми у претендента имелись или имеются договорные отношения по предмету Открытого конкурса за 2012 г. Отзывы, рекомендации, благодарности должны быть предоставлены на официальном бланке, за подписью уполномоченного лица (в случае предоставления копии, такая копия должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица претендента).

42. Представленные дополнительные документы, указанные в п. 41 настоящей конкурсной документации так же оцениваются конкурсной комиссией Заказчика.

43. Победителем признается участник, предложивший лучшие условия.

44. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок каждой заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия, присваивается первый номер.

45. Все необходимые документы, входящие в состав конкурсной заявки должны быть представлены в одном запечатанном конверте со следующей маркировкой:

« Наименование претендента

Конкурсная заявка на участие в Открытом конкурс  № 149/КО

Не вскрывать до 14:00  часов «24» июня 2013 г.»

46. Конверт должен содержать  документы, предусмотренные п. 30 настоящей конкурсной документации, а так же документальные подтверждения соответствия квалификационным требованиям, предусмотренным п. 31 настоящей конкурсной документации и коммерческое предложение (по форме приложения № 4 к настоящей конкурсной документации);

47. Документы, представленные в составе конкурсной заявки должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица претендента. Все листы конкурсной заявки должны быть пронумерованы.

48. Все рукописные исправления, сделанные в конкурсной заявке, должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку на участие в Открытом конкурсе.

49. Конкурсные заявки, представленные в незапечатанных конвертах, конвертах, не имеющих соответствующей маркировки, могут быть отклонены.

50. Коммерческое предложение должно включать стоимость выполнения работ в соответствии с требованиями технического задания. Стоимость необходимо приводить в рублях с учетом всех расходов, связанных с выполнением работ, а также всех видов налогов, в том числе НДС, и иных обязательных платежей.

В случае если претендент является плательщиком НДС и указывает стоимость работ с учетом НДС, то оценка по ценовому критерию в отношении других претендентов будет проводиться без учета НДС.

51. Стоимость, указанная претендентом в коммерческом предложении не должна превышать предельную (максимальную) стоимость работ, указанную в техническом задании к настоящему открытому конкурсу.

52. Коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные настоящей Конкурсной документацией и позволяющие оценить конкурсную заявку претендента.

53. После утверждения результатов Открытого конкурса Конкурсной комиссией уведомление об итогах настоящего Открытого конкурса направляется всем претендентам и участникам открытого конкурса по средствам электронной, факсимильной связи.

54. Положения договора (условия оплаты, сроки, цена за единицу и т.п.) не могут быть изменены по сравнению с конкурсной документацией и конкурсной заявкой победителя Открытого конкурса. При невыполнении победителем Открытого конкурса этих требований он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, занявшим второе место.

55.  Участник, признанный победителем настоящего Открытого конкурса, должен подписать договор не позднее 10 (десять) рабочих дней со дня подведения итогов Открытого конкурса. В случае отказа от заключения договора, победитель открытого конкурса признается уклонившимся от заключения договора, а договор заключается с участником, занявшим второе место.

56. Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно Приложению № 6 (Проект договора) к настоящей конкурсной документации.

57. В случае если победитель Открытого конкурса уклоняется от подписания договора более чем на 5 (пять) рабочих дней, договор может быть заключен с участником, занявшим второе место.

58. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении настоящего Открытого конкурса не может быть передана третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

59. В случае если на участие в конкурсе подана только одна конкурсная заявка, конкурс признается несостоявшимся. В случае если на участие в конкурсе подано несколько конкурсных заявок и ни одна из них не соответствует установленным требованиям или соответствует только одна конкурсная заявка, конкурс признается несостоявшимся.

Приложение № 1

к конкурсной документации

Техническое задание

Предмет открытого конкурса: на право заключения договора на выполнение комплекса работ по объекту: аммиачная рампа для цеха Т-8 моторного завода.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 3, территория ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК».

Предельная (максимальная) стоимость работ:  10 712 472,11 руб. (включая НДС).

Срок выполнения работ: с момента заключения договора в течение 150 календарных дней.

Гарантийный срок: не менее 5 лет

Условия оплаты: в течение 20 (двадцати) банковских.

Требования: сдача выполненных работ Ростехнадзору.

| Наименование работ: | Предельная (максимальная) стоимость работ по объекту (руб. включая НДС): |
| --- | --- |
| выполнение комплекса работ по объекту: аммиачная рампа для цеха Т-8 моторного завода. | 10 712 472,11 |

Приложение №7 - Проект производства работ высылается претендентам на участие в открытом конкурсе по запросу. Контактное лицо: Плотникова Мария (351) 778-40-11; 778-43-93; burjakova_m@chtz.ru.

Приложение № 2

к конкурсной документации

На бланке претендента

## ЗАЯВКА

## _________________________________________________________ (наименование претендента)

## НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № 149/КО

| В Конкурсную комиссию ООО «Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК» |  |
| --- | --- |

_____________________________ (наименование претендента), в лице ____________________________________________________, уполномоченного представлять и действовать от имени ________________ (наименование претендента) на основании ___________________________________________,  настоящим подает заявку на участие в открытом конкурсе № ______ (далее – Конкурс) на право заключения договора поставки сетевого оборудования и материалов для ООО «Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК» в 2013 г.

Настоящим подтверждается, что _________(наименование претендента) ознакомилось(ся) со всеми условиями документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

Настоящей конкурсной документацией мы подтверждаем, что все сведения, представленные в составе заявки являются полными и достоверными.

Подавая настоящую заявку, мы понимаем и согласны  с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование претендента), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика и за любую ошибку или упущение в представленной заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование претендента);

- Конкурс может быть прекращен в любой момент до подведения итогов настоящего Конкурса без объяснения причин.

- Победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.

Подтверждаем, что в отношении ___________________________________________:

*(полное наименование участника закупки)

- отсутствует решения арбитражного суда о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановлена деятельность участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- у него отсутствуют задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- Подтверждаем, что отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

__________________________________________________________________

(полное наименование претендента)

___________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 2013  г.

__________________________________________________________________

(полное наименование претендента)

___________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 2013  г.

|  | ## Приложение № 3 ## к конкурсной документации |
| --- | --- |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ

| Наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать, когда и привести прежнее название) |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес |  |
| Фактический адрес (адрес для направления корреспонденции) |  |
| Телефон/факс/адрес электронной почты |  |
| Ф.и.о., должность руководителя |  |
| ИНН/КПП |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Название и адрес филиалов и дочерних предприятий (при наличии) |  |
| Контактные лица (ф.и.о., занимаемая должность, контактные телефоны (адреса электронной почты) |  |

________________________________________________

Печать                            (должность, подпись, ФИО)

«____» _____________ 2013 г.

Приложение № 4

к конкурсной документации

Коммерческое предложение

«___»____________2013 г.

Открытый конкурс № ______________________________________________

## _____________________________________________________________________

(полное наименование претендента)

| Наименование работ: | Стоимость работ, руб. (без НДС): | Стоимость работ, руб. (включая НДС)*: |
| --- | --- | --- |
| выполнение работ по капитальному ремонту освещения кузнечно-заготовительного участка КЦ объекта: здание (кузнечно-заготовительный цех), инв. №00000020 |  |  |

*в случае если претендент является плательщиком НДС, необходимо указывать стоимость работ с выделением суммы НДС

Полная и окончательная стоимость коммерческого предложения с учетом всех расходов, связанных с выполнением работ, а также всех видов налогов, в том числе НДС, и иных обязательных платежей, составляет:

________________ (_________________________________) рублей, в том числе НДС______ (______________) рублей.

__________________________________________________________

(Полное наименование претендента)

________________________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)

(печать)

Приложение № 5

к конкурсной документации

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЫТЕ ПОСТАКИ ТОВАРОВ АНАЛОГИЧНЫХ ПРЕДМЕТУ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА №______

| № | Реквизиты документа | Контрагент | Дата подписания документа, подтверждающего опыт | Сумма документа, подтверждающего опыт, в руб. без НДС | Предмет закупки по документу, подтверждающему опыт | Наличие жалоб, претензий, исковых заявлений со стороны контрагента в связи с ненадлежащим исполнением претендентом обязательств по представленным документам | Сведения об обоснованности и удовлетворении претендентом требований контрагента по итогам рассмотрения жалоб претензий, исковых заявлений по представленным документам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

Приложение № 6

- к конкурсной документации

- Проект договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА № __________

(иждивением Подрядчика, последующая оплата)

г. Челябинск	                                                                                               «___»_________ 2013г.

Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора по капитальному строительству и техническому надзору Сафонова  Д. Г., действующего на основании доверенности №71 от 01.11.2012г., с одной стороны,  и __________________________________________________,    именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________,  действующего  на основании __________________________________,  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить, в соответствии с заданием Заказчика и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией комплекс работ по объекту: Аммиачная рампа для цеха Т-8 Моторного завода,  расположенного  по  адресу:  г. Челябинск, пр. Ленина,3, а Заказчик в свою очередь обязуется принять эту работу и оплатить ее.

1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ по настоящему договору определяется сторонами на основании утвержденных Заказчиком смет  в текущих ценах (приложение № 1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Стоимость (цена) работ является твердой и изменению не подлежит.

2.2. Стоимость поручаемых Подрядчику работ по настоящему договору в текущих ценах на основании локальной сметы (локальных смет) № ___________ составляет: ___________ рублей ___ коп.

2.3. Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно на основании оформленных в установленном порядке и подписанных сторонами Акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма №КС-3), а также оформленного Подрядчиком счет-фактуры.

2.4. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании выставленного Подрядчиком счета в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания со стороны Заказчика Акта приемки выполненных работ (форма №КС-2), полученного им вместе с письменным Уведомлением Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ, справкой о стоимости выполненных работ (форма №КС-3) и оформленным счет-фактурой.

2.5. Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком работы производится в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня подписания сторонами Акта итоговой приемки выполненных работ.

2.6. Указание в данном разделе на ежемесячную сдачу и оплату работ стороны договорились рассматривать в качестве основания для осуществления платежей за фактически выполненные работы, но не в качестве сдачи результата отдельного этапа работ в смысле п. 3 ст. 753 Гражданского кодекса РФ.

2.7. Оплата выполняемой работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика либо в иных формах, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.8. Момент оплаты определяется датой перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, день подписания акта приема-передачи векселей, иных документов подтверждающих оплату.

2.9. В случае возникновения независящих от Подрядчика обстоятельств, требующих проведения дополнительных работ сверх объемов и (или) превышающих стоимость работ, определенных сторонами в настоящем договоре, Подрядчик не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда ему стало известно о возникновении указанных выше обстоятельств, обязан приостановить работы и письменно уведомить об этом Заказчика. В этом случае оплата дополнительных работ может производиться только на основании дополнительного соглашения к настоящему договору и дополнительной сметы.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости проведения дополнительных работ сверх объемов и (или) превышающих стоимость работ, определенных сторонами настоящим договором, но выполнивший их, несмотря на отсутствие подписанного между сторонами дополнительного соглашения и дополнительной сметы, не вправе требовать их оплаты.

2.10. В случаях нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему договору и (или) сроков устранения недостатков (дефектов, недоделок), обнаруженных в выполненной работе и (или) сроков предоставления форм №КС-2, №КС-3, Акта итоговой приемки выполненных работ и оформленного счет-фактуры, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных работ, при этом, срок оплаты выполненных работ сдвигается на тройной срок относительно нарушенных Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему договору и (или) сроков устранения недостатков (дефектов, недоделок), обнаруженных в выполненной работе и (или) сроков предоставления Форм №КС-2, №КС-3, Акта итоговой приемки выполненных работ и оформленного счет-фактуры.

# 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Срок выполнения работ по настоящему договору составляет 150 (сто пятьдесят) календарных дней.

3.2. Подрядчик приступает к работе не позднее 1 (одного) календарного дня, следующего за датой подписания настоящего договора.

3.3. Подрядчик обязуется приостановить работы и незамедлительно уведомить Заказчика (по телефону или иным доступным способом, с последующим обязательным направлением, в течение 24 (двадцати четырех) часов письменного уведомления) о возникновении независящих от Подрядчика обстоятельствах, препятствующих началу выполнения работ либо иным образом замедляющих ход выполнения работ против сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего договора и (или) обстоятельствах грозящих годности (прочности) результатов выполняемой им работы.

3.4. Уведомления Подрядчика должно быть рассмотрено Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента его получения. О принятом решении Заказчик письменно уведомляет Подрядчика. Если в установленный срок Заказчик не отвечает на письменные уведомления Подрядчика о возникновении обстоятельств, указанных в пункте 3.3. настоящего договора, Подрядчик вправе приостановить выполне-ние работ. В этом случае, сроки выполнения работ по настоящему договору соответственно сдвигаются пропорционально сроку задержки ответа Заказчика на уведомление Подрядчика и незамедлительно возобновляются в день получения Подрядчиком от Заказчика соответствующего уведомления о разрешении продолжения работ.

3.5. Подрядчик, своевременно предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.3. настоящего договора, вправе возобновить работу, только при получении от Заказчика письменного разрешения на возобновление работы.

3.6. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.3. настоящего договора либо возобновивший выполнение работы, не дожидаясь от Заказчика письменного разрешения на это либо продолживший выполнение работ, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении выполнения работы, не вправе ссылаться на такие обстоятельства, в качестве причин несоблюдения сроков выполнения работ, ухудшения качества результатов выполненной работы, их порчи или гибели, а также не вправе требовать от Заказчика возмещения затрат понесенных Подрядчиком, в связи с их наступлением и устранением.

3.7. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик обязан вести Журнал учета выполнен-ных работ (форма №КС-6а) и Общий журнал работ (форма №КС-6). Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, он должен изложить свои замечания в журнале, а Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней принять меры к устранению отмеченных недостатков.

3.8. Журнал учета выполненных работ (форма №КС-6а) и Общий журнал работ (форма №КС-6) должны отражать весь ход работ, а так же все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик обязан в письменной форме извещать Заказчика о завершении работ в отчетном месяце путем вручения Заказчику Уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ, с приложением, подписанных со своей стороны Акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма №КС-3) и оформленного счет-фактуры.

4.2. Датой окончания выполнения работ по настоящему договору Подрядчиком и сдачи их результата Заказчику считается дата подписания со стороны Заказчика Акта итоговой приемки выполненных работ. Стороны договорились, что Акт итоговой приемки выполненных работ оформляется Подрядчиком по форме установленной Заказчиком и на момент подписания настоящего договора Подрядчик ознакомлен с установленной Заказчиком формой Акта итоговой приемки выполненных работ.

4.3. Заказчик осуществляет приемку результатов выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика документов, предусмотренных пунктом 4.1. и (или) пунктом 4.2. настоящего Договора, путем направления Подрядчику, подписанных со своей стороны, Акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма №КС-3), и (или) Акта итоговой приемки выполненных работ либо в такой же срок в письменной форме уведомляет Подрядчика о выявленных Заказчиком недостатках (дефектах, недоделках).

4.4. При получении от Заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах, недоделках) Подрядчик, обязан обеспечить явку своего представителя для составления двустороннего акта, в котором стороны зафиксируют недостатки (дефекты, недоделки), замечания и установят сроки по их устранению.

4.5. В случае неприбытия к дате, указанной в уведомлении Заказчика о выявленных недостатках (дефектах, недоделках) либо при отказе со стороны уполномоченных представителей Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (дефектов, недоделок) в нем делается отметка об этом и указанный акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

4.6. Подписание акта выявленных недостатков (дефектов, недоделок) Заказчиком в одностороннем порядке не лишает Подрядчика права назначить за свой счет квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков (дефектов, недоделок) и их характера. Указанная экспертиза назначается Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком в одностороннем порядке акта выявленных недостатков (дефектов, недоделок). О дате назначения экспертизы Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика. При проведении экспертизы Заказчик вправе привлечь и представителя проектной организации.

4.7. Уведомление об окончании выполнения работ по устранению выявленных недостатков (дефектов, недоделок) и сдача их результата Заказчику, осуществляется Подрядчиком в соответствии с положениями пунктов 4.1 и 4.2. настоящего договора.

4.8. В случае нарушения Подрядчиком сроков назначения экспертизы по фиксированию недостатков (дефектов, недоделок) и их характера Заказчик вправе поручить устранение выявленных недостатков (дефектов, недоделок) третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение выявленных недостатков (дефектов, недоделок).

4.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ по настоящему договору до подписания со стороны Заказчика Акта итоговой приемки выполненных работ несет Подрядчик. После подписания со стороны Заказчика Акта итоговой приемки выполненных работ риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ по настоящему договору несет Заказчик.

5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Подрядчик гарантирует качественное выполнение работ в соответствии со СниПами, ГОСТами и ТУ, установленными для соответствующих видов работ.

5.2. Качество материалов, используемых Подрядчиком для выполнения работ, должно соответствовать требованиям действующих в Российской Федерации на данные виды продукции государственных стандартов или иных нормативных документов по стандартизации. Качество импортных материалов, используемых Подрядчиком, должно соответствовать также действующим стандартам страны-происхождения соответствующих материалов (комплектующих).

5.3. Качество материалов подтверждается Подрядчиком сертификатами качества, выданными предприятиями-изготовителями продукции, сертификатами соответствия, выданными по правилам системы сертификации ГОСТ, органами, уполномоченными выдавать такие сертификаты.

5.4. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливается равным предельному сроку обнаружения недостатков (дефектов, недоделок), который предусмотрен действующим законодательством РФ для таких видов работ.

5.5. Гарантийный срок начинает течь с даты окончания выполнения работ по настоящему договору Подрядчиком и сдачи их результата Заказчику.

5.6. В гарантийный период Подрядчик обязуется устранить выявленные Заказчиком недостатки (дефекты, недоделки), допущенные по вине Подрядчика, за свой счет и в согласованные сторонами сроки.

Предельный срок устранения недостатков (дефектов, недоделок) не должен составлять более 30 (тридцати) календарных дней с момента обнаружения недостатков (дефектов, недоделок). При этом гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных недостатков (дефектов, недоделок).

5.7. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу выявленных в выполненной работе недостатков (дефектов, недоделок) или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Оплата экспертизы осуществляется Стороной, потребовавшей назначения экспертизы. Возмещение расходов на оплату экспертизы производится Подрядчиком, за исключением случаев, когда экспертизой будет установлено отсутствие со стороны Подрядчика нарушений при выполнении работ или отсутствие причинной связи между действиями Подрядчика и выявленными недостатками (дефектами, недоделками).

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик:

6.1.1. Предоставляет Подрядчику, необходимую для выполнения работ по настоящему договору утвержденную техническую документацию.

6.1.2. Назначает полномочного представителя Заказчика, ответственного за взаимодействие с Подрядчиком по настоящему Договору, официально известив об этом, Подрядчика в письменном виде с указанием представленных ему полномочий.

6.1.3. Своевременно принимает и оплачивает выполненные работы по Договору в порядке, установленном разделами 2 и 4 настоящего Договора.

6.1.4. Имеет право во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

6.1.5. Имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик более 2 (двух) календарных дней не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в пункте 3.1. договора, становится явно невозможным.

6.1.6. Имеет право отказаться от исполнения настоящего договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику только часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего договора.

6.2. Подрядчик:

6.2.1. Разрабатывает и предоставляет на утверждение Заказчику график производства работ по настоящему договору до начала их выполнения.

6.2.2. При выполнении работ руководствуется положениями настоящего договора, действующими нормами, стандартами и правилами, установленными для качественного выполнения аналогичных работ.

6.2.3. Назначает (на основании доверенности) своего полномочного представителя для взаимодействия с Заказчиком, который наряду с прочими обязанностями, установленными для него Подрядчиком, обязуется в силу настоящего договора, своевременно принимать от Заказчика и передавать непосредственно Подрядчику все уведомления, извещения, акты и иную документацию и сообщения Заказчика, направляемые последним в процессе исполнения настоящего Договора.

6.2.4. Предоставляет Заказчику до начала выполнения работ по настоящему Договору копии соответствующих Лицензий и Разрешений, подтверждающих его право на осуществление видов работ, предусмотренных настоящим договором, а также по письменному требованию предъявляет Заказчику оригиналы указанных документов для ознакомления в момент подписания настоящего договора.

6.2.5. Выполняет работы по договору в согласованные сторонами сроки.

6.2.6. Самостоятельно и за свой счет осуществляет уборку и вывоз с территории Заказчика и прилегающей к ней территории строительного мусора, образовавшегося в ходе выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору. Уборка и вывоз строительного мусора, а также вывоз с территории Заказчика принадлежащих Подрядчику строительных машин, оборудования, инвентаря, инструментов, строительных материалов, временных сооружений и другого имущества Подрядчика осуществляется последним не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты окончания выполнения работ по настоящему договору Подрядчиком и сдачи их результата Заказчику.

6.2.7. Отвечает за соблюдение лицами, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору, всех правил и норм по технике безопасности труда, а также требований законов и подзаконных актов о безопасности строительно-монтажных работ, противопожарной безопасности, охране окружающей среды и отвечает за их несоблюдение.

6.2.8. В случаях приостановки или прекращения работ по настоящему договору, когда для сохранности промежуточного или конечного результата работы необходимо проведения консервации, своими силами осуществляет работы по их консервации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств сторона, допустившая такое нарушение несет ответственность, предусмотренную действующим гражданским законодательством РФ и настоящим договором.

7.2. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями в работе от условий  настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками (дефектами, недоделками), которые делают его не пригодным для использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения отступлений, недостатков (дефектов, недоделок) в срок, определенный сторонами либо соразмерного уменьшения установленной за работу цены либо возмещения своих расходов на устранение недостатков (дефектов, недоделок).

Вместо устранения выявленных отступлений, недостатков (дефектов, недоделок), замечаний за которые отвечает Подрядчик, последний при получении согласия от Заказчика вправе безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Если выявленные отступления, недостатки (дефекты, недоделки) или замечания в установленный сторонами срок, а при отсутствии договоренности о конкретном сроке, в разумный срок не будут устранены Подрядчиком либо будут являться существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему договору или при просрочке исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 6.2.6. настоящего договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки.

7.4. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

8.ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности при частичном или полном невыполнении обязательств по настоящему договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), как то: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, вновь принятые нормативные акты РФ, препятствующие исполнению обязательств по настоящему договору. О возникновении обстоятельств непреодолимой силы стороны извещают друг друга в десятидневный срок.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, сроки выполнения обязательств по настоящему договору продлеваются на то время, в течение которого действуют указанные обстоятельства.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон имеет право на досрочное расторжение настоящего договора.

8.4. Подтверждением возникновения и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы является справка (сертификат) Торгово-промышленной палаты или справка установленного образца, выданная государственным или муниципальным органом власти (службой), уполномоченным в соответствии с действующим законодательством РФ подтверждать наступление обстоятельств, указанных в пункте 8.1 настоящего договора.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме по настоящему Договору.

Стороны пришли к соглашению, что датой подписания настоящего договора считается дата подписания договора Заказчиком, вписанная от руки в разделе 10 (десятом) настоящего договора.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.

9.3. Подрядчик обязуется информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

9.4. Передача прав и обязанностей вытекающих из данного договора третьему лицу, допускается только с согласия другой стороны.

9.5. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Уведомления и сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу, либо вручены под расписку уполномоченным представителям сторон по настоящему договору либо доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с вручением под расписку соответствующему должностному лицу.

9.6. Стороны будут стремиться разрешать дружеским путем споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора. В случае недостижения взаимоприемлемого решения указанные споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области.

9.7. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров по настоящему договору обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить другой Стороне мотивированный и обоснованный ответ заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее чем через 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения претензии.

9.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, которые имеют одинаковую юридическую силу.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК:							ЗАКАЗЧИК:

| _______________________________________________ ИНН__________________КПП_____________________ Юридический адрес: _____________________________ _______________________________________________ Почтовый адрес_________________________________ _______________________________________________ Тел./факс (______)_______________________________ Платежные:_____________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ ______________________/______________________/ | ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» ИНН 7452 02 7843 / КПП 9978 50 001 Юридический (почтовый) адрес: 454007, Россия, г.Челябинск, пр.Ленина, 3 Платежные: Расчетный счет 407 028 105 72 02 010 5536 «Отделение №8597 Сбербанка России» Кор. счет 30 1018 107 000 000 00 602, БИК 047 501 602, Код ОКПО 51496379, ОКВЭД 29.52 ____ _______________/Сафонов Д.Г./ дата подписания: «____»________________2013 года |
| --- | --- |